РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) АРХАРА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2017 № 340

п. Архара

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2018-2022 годы» |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год», постановлением главы поселка Архара 01.08.2014 г № 106 «Об утверждении порядков принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», Уставом муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара, В целях улучшения условий проживания населения муниципального образования,

**п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2018-2022 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя администрации поселка Архара М.Г. Крошко.

Исполняющий обязанности

главы поселка Архара М.Г. Крошко

Приложение к постановлению от 30.11.2017 № 340

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара**

**на 2018-2022 годы»**

**(далее – муниципальная программа)**

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2018-2022 годы» |
| **Координатор  муниципальной программы** | Администрация рабочего поселка (пгт) Архара Архаринского района Амурской области |
| **Координатор подпрограмм** | Администрация рабочего поселка (пгт) Архара Архаринского района Амурской области |
| **Участники муниципальной программы** | В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» выбор участников программных мероприятий будет осуществлен конкурентными способами определения поставщика |
| **Цель муниципальной  программы** | Формирование и повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования рабочий поселка Архара, а также дворовых территорий многоквартирных жилых домов. |
| **Задачи муниципальной  программы** | 1. Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов.  2. Улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования рабочего поселка на территории поселка Архара |
| **Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы** | - |
| **Этапы и сроки реализации  муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм** | 2018-2022 годы |
| **Объемы ассигнований бюджета рабочего поселка (пгт) Архара программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников** | **Объемы ассигнований местного, бюджета муниципальной программы 500 *тыс. руб***., в том числе по годам:  2018 год – 100,0 тыс. руб.  2019 год – 100,0 тыс. руб.  2020 год – 100,0 тыс. руб.  2021 год – 100,0 тыс. руб.  2022 год – 100,0 тыс. руб.  *Средства областного бюджета \_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., в том числе по годам*  2018 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.  2019 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.  2020 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.  2021 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.  2022 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб  *Средства федерального бюджета \_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., в том числе по годам*  2018 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.  2019 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.  2020 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.  2021 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.  2022 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб  *Средства местного бюджета 500 тыс. руб., в том числе по годам*  2018 год – 100,0 тыс. руб.  2019 год – 100,0 тыс. руб.  2020 год – 100,0 тыс. руб.  2021 год – 100,0 тыс. руб.  Объемы капитальных вложений, предусмотренные на реализацию программы за счет средств местного и областного бюджетов, уточняются ежегодно. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации  муниципальной программы** | 1. Повышение уровня благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы на 70 ед.;  2. Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в рамках муниципальной программы на 3 ед. |

**2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Комфортность проживания населения определяется благоприятной и привлекательной территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара (далее – Муниципальное образование) для проживания населения, улучшения санитарной и экологической обстановки, с учетом состояния его наружного освещения, содержание мест общего пользования, дворовых территорий (под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам), внешнего благоустройства, парков, скверов, площадей, элементов благоустройства, озеленения Муниципального образования и прочих факторов.

Проблема благоустройства Муниципального образования является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Уменьшение и очистка территорий несанкционированных свалок и увеличение количества зеленых насаждений на территории Муниципального образования является важной составляющей улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий для проживания населения, сохранения биологического благополучия.

На территории Муниципальном образовании 70 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов построена более 25 лет назад. Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по муниципальному образованию полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Система дождевой канализации местами вообще отсутствует либо находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом. В ряде дворов отсутствует освещение дворовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий Муниципального образования не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов. Реализация муниципальной подпрограммы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала и эффективного обслуживания населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. Таким образом, потребность в средствах, выделяемых на содержание объектов внешнего благоустройства и проведение ремонтно-восстановительных работ, постоянно растет.

Кроме того, на изменение уровня благоустройства территории сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению объектов благоустройства и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов износу объектов благоустройства способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Уровень благоустройства территории представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания в Муниципальном образовании. Озеленение территорий предусматривает работы по санитарной, омолаживающей обрезке деревьев с удалением поросли, валке аварийных деревьев, которые представляют угрозу населения, посадку новых деревьев культурных пород. Восстановление освещения улиц послужит улучшению условий проживания, безопасности и снижению криминогенной обстановки на территории муниципального образования.

Для успешного решения проблемы сохранения растительного мира, улучшения эстетичного вида Муниципального образования, создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, достижения экологического равновесия, сохранение окружающей природной среды, увеличения объемов зеленых насаждений и повышения уровня благоустройства территории Муниципального образования появилась необходимость разработки и реализации муниципальной программы (МП), предусматривающей мероприятия по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара.

Декоративное оформление представлено ежегодно сменяемыми цветниками и газонами. С целью улучшения качества существующих зеленых насаждений, на территории Муниципального образования проводятся ежегодные мероприятия по озеленению (посадке цветов).

Ремонт, реконструкция и содержание имеющихся объектов благоустройства в сложившихся условиях является одной из ключевых задач органов местного самоуправления Муниципального образования в данном направлении.

На территории Муниципального образования, для поддержания объектов благоустройства в надлежащем состоянии, необходимо проведение текущих ремонтов элементов объектов благоустройства (устройство новых газонов, восстановление железобетонных бардюров газонов, замена металлических ограждений, ремонт ступеней, окраска ограждающих конструкций, замена светильников, ремонт асфальтового покрытия, устройство пешеходных дороже в парках и скверах, реставрация и установка новых малых архитектурных форм.)

Для комфортного прохода жителей Муниципального образования и проезда автомобилей по территориям общего пользования необходим ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия проездов, проходов, тротуаров, их очистка от мусора и снега.

Обеспечение условий проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, а именно:

- оптимальное для инвалидов размещение и оборудование остановок общественного транспорта;

- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными, звуковыми и тактильными средствами ориентации, информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъемниками, эскалаторами);

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарков;

- увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках с учетом реальной их необходимости, а не только по минимальным нормам;

- устройство удобных и безопасных для инвалидов адаптированных участков в местах отдыха у воды.

Актуальность разрабатываемой МП обусловлена еще тем, что озеленение, освещение и благоустройство является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия, благотворно влияющие на психофизическое состояние человека, что особенно важно в период интенсивного роста тонуса городской жизни.

Цель разработанной МП - формирование и повышение уровня комфортной городской среды комплексного благоустройства территорий и элементов благоустройства Муниципального образования для улучшения качества жизни населения.

Использование программного метода для решения задач по повышению уровня благоустройства территории определяется тем, что данные вопросы требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих один год, носит комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества.

Реализация МП сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного финансирования МП.

Важнейшей задачей администрации Муниципального образования является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий сельских поселений, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2018-2022 годы» (далее – программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

минимального перечня работ:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн для мусора;

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не требуется финансовое и трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

2) дополнительного перечня работ:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение дворовых территорий;

иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного постановлением правительства Амурской области от 14.04.2017 №190.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий планируется трудовое участие заинтересованных лиц, которое выполняется в форме однодневного субботника по уборке дворовой территории.

Проведение однодневного субботника по уборке дворовой территории оформляется уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме соответствующим актом, который подлежит согласованию с представителем управляющей компании.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий софинансируется за счет средств из федерального бюджета, бюджета Амурской области и местного бюджета муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на текущий финансовый год.

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Муниципального образования, на которых планируется благоустройство, заинтересованные лица вправе выбрать, какие из видов работ, входящих в минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий, планируются к реализации.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Муниципального образования, на которых планируется благоустройство, утверждается в соответствии с таблицей № 1 к программе.

Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории |
|
|  | Больничная 1 | 6935 |
|  | Больничная 3 | 6544 |
|  | Больничная 7 | 4268 |
|  | Архаринская 1/1 | 4840 |
|  | Архаринская 2/1 | 5544 |
|  | Победы 41 | 4344 |
|  | Победы 43 | 3578 |
|  | Партизанская 7 | 2143 |
|  | 50 лет ВЛКСМ 27 | 2150 |
|  | Восточная 6 | 2371 |
|  | Восточная ДОС 6 | 2762 |
|  | Восточная ДОС 7 | 5083 |
|  | Восточная ДОС 8 | 25891 |
|  | Восточная ДОС 9 | 3822 |
|  | Восточная ДОС 10 | 3550 |
|  | Восточная 141 | 1402 |
|  | Восточная 161 | 1301 |
|  | Гребенькова 1 | 2772 |
|  | Гребенькова 2 | 3321 |
|  | Гребенькова 4 | 2921 |
|  | Гребенькова 6 | 2614 |
|  | Гребенькова 11 | 1242 |
|  | Гребенькова 14 | 1362 |
|  | Гребенькова 24 | 2199 |
|  | Гребенькова 26 | 2022 |
|  | Залинейная 18 «А» | 1803 |
|  | Калинина 16 | 1266 |
|  | Калинина 28 | 1956 |
|  | Калинина 18 | 1593 |
|  | Первомайская 100 | 1284 |
|  | Первомайская 102 | 2173 |
|  | пер. Красноармейский 1 | 1427 |
|  | пер. Красноармейский 5 | 1918 |
|  | пер. Красноармейский 8 | 1536 |
|  | пер. Красноармейский 7 | 2023 |
|  | пер. Красноармейский 9 | 1797 |
|  | пер. Красноармейский 6 | 2348 |
|  | Ленина 107 | 1757 |
|  | Ленина 99 | 2067 |
|  | Ленина 64 | 3814 |
|  | Ленина 68 | 5164 |
|  | Ленина 85 | 2012 |
|  | Ленина 87 | 1570 |
|  | Октябрьская 54 | 1344 |
|  | Октябрьская 56 | 1435 |
|  | Октябрьская 58 | 2611 |
|  | Партизанская 9 | 4191 |
|  | Партизанская 16 | 2218 |
|  | Первомайская 96 | 2120 |
|  | Калинина 17 | 2347 |
|  | Первомайская 105 | 2200 |
|  | Первомайская 107 | 2421 |
|  | Первомайская 109 | 2065 |
|  | Победы 52/1 | 1440 |
|  | Восточная ПУ 15 д. 1 | 1190 |
|  | Восточная ПУ 15 д. 2 | 1060 |
|  | Школьная 1 | 2335 |
|  | Школьная 5 | 4775 |
|  | Школьная 5/1 | 2287 |
|  | Школьная 7 | 5167 |
|  | Школьная 8 | 2270 |
|  | Школьная 10 | 1982 |
|  | Школьная 10/1 | 1982 |
|  | Школьная 6 | 990 |
|  | Школьная 22 | 1035 |
|  | Школьная 9 | 1539 |
|  | Школьная 11 | 919 |
|  | Школьная 23 | 3000 |
|  | Школьная 25 | 2000 |
|  | Школьная 21 | 2000 |

Перечень общественных территорий, расположенных на территории Муниципального образования, на которых планируется благоустройство в планируемом году, утверждается в соответствии с таблицей №2 к программе.

Таблица № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы | Площадь земельного участка кв. м. |
| 1 | Парк Малышок (квартал ул. Калинина-Торговый-Гребенькова-Победы) | 7290 |
| 2 | Парк им. Ю. Гагарина (квартал ул. Калинина-Шклльная-Бригадный) | 8818 |
| 3 | Сквер «Аллея будущего» (ул. Калинина-Гребенькова) | 2574 |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Муниципального образования, на которых планируется благоустройство на 2018-2022 годы, формируется с учетом инвентаризации дворовых территорий проведенной в 2017 году. Включение дворовой территории в программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Муниципального образования, а также территорий общего пользования Муниципального образования, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Муниципального образования.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**3. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи**

**и ожидаемые конечные результаты**

Программа имеет социальный характер, эффективность которой достигается за счет поставленной цели:

Формирование и повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Муниципального образования, а так же дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

Программа разработана в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №169, методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке правил благоустройства территорий поселений, Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке государственных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование городской среды» на 2018-2022 годы,

**Для достижения целей программы необходимо решить следующие задачи:**

1. Создание условий для устойчивого развития Муниципального образования, эффективной планировки его территории, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия.

2. Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения дворовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог; озеленение дворовых территорий; ремонт лестниц, тротуаров, расположенных на дворовых территориях и на подходах к ним.

3. Улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования Муниципального образования: восстановления (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории и культуры, площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников.

Данная программа направлена на формирование благоприятной среды проживания граждан и повышение комфортности проживания жителей округа.

Реализация мероприятий МП позволит повысить уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории Муниципального образования

**Проблемные вопросы, задачи и результаты реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Формулировка решаемой проблемы | Наименование  задачи муниципальной программы | Наименование программы, направленной на решение задачи | Сроки и этапы реализации программы | Конечный результат программ |
| 1. | 1.Совершенствование комфортной городской среды комплексного благоустройства территорий и элементов благоустройства муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара  2.Совершенствование условий состояния дворовых территорий многоквартирных домов.  3.Совершенствование условий улучшения состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара | 1. Создание условий для устойчивого развития муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара, эффективной планировки его территории, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия.  2. Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов.  3. Улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара | Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2018-2022 годы | 2018-2022 | 100% выполнение работ по развитию комплексного благоустройства  муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара  100% выполнение работ.  100% выполнение работ. |

**3. Описание системы основных мероприятий**

Перечень мероприятий, направленных на достижение цели и решения задач программы, приведен в приложении № 1 .

**4. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа базируется на положениях:

- Конституции Российской Федерации;

- Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 06.10.2003 [№ 131-ФЗ](consultantplus://offline/ref=86FAD82C6D3E618B1ABC77616495A948DEA907E46FBD27B4554DEF908E67oCI) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=ECAE682ED1EA1C76FA3728F9A59ECED1B6326E24DBAD211C8FED76382B3334853FDE316532q66AB) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд»;

- постановление Правительства РФ № 169 от 10.02.2017 года «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

- постановление Правительства Амурской области от 14.04.2017 № 190 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 №452»;

- постановления главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.12.2015 №852 «Об утверждении Положения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а так же проведения оценки эффективности»;

- приказ Минстроя России от 13.04.2017 №711/пр «Об утверждении методически рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»

- иных правовых актов Российской Федерации, Амурской области, Архаринского района и муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара в сферах реализации муниципальной программы.

Кроме того, в период реализации муниципальной программы потребуются изменения правового регулирования на уровне Муниципального образования в отдельных сферах реализации муниципальной программы. Это связано, прежде всего, с необходимостью приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с федеральным и региональным законодательством, а также совершенствования правового регулирования отдельных направлений муниципальной политики, в т.ч. по совершенствованию внутреннего финансового контроля.

Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы формируется в соответствии с нормативно-правовыми актами и строится следующим образом:

субсидии из федерального бюджета будут предоставляться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

субсидии из бюджета Амурской области будут предоставляться в соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 14.04.2017 № 190 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 №452».

Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного, областного, федерального бюджетов подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке на соответствующий финансовый год и утверждении ежегодно ведомственной структуры расходов бюджета Муниципального образования решением Архаринского поселкового Совета народных депутатов.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета рабочего поселка (пгт) Архара представлено в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

**6. Планируемые показатели эффективности реализации программы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы**

Программа позволит обеспечить комфортную, благоприятную и привлекательную городскую среду для проживания населения, улучшение санитарного и экологического состояния.

Показателями эффективности реализации подпрограммы являются:

- количества благоустроенных дворовых территорий;

- количество муниципальных территорий общего пользования;

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2018-2022 годы**

Таблица № 3

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **1** | **Количество дворовых территорий** | **ед.** | **70** | **70** | **70** | **70** | **70** |
| **2** | **Количество благоустроенных дворовых территорий** | **ед.** | **17** | **32** | **46** | **57** | **70** |
| **3** | **Площадь дворовых территорий** | **кв. м** | **201412** | **201412** | **201412** | **201412** | **201412** |
| **4** | **Площадь благоустроенных дворовых территорий** | **кв. м** | **70651** | **104592** | **153073** | **175070** | **201412** |
| **5** | **Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий** | **%** | **35** | **52** | **76** | **87** | **100** |
| **6** | **Количество муниципальных территорий общего пользования** | **ед.** | **3** | **3** | **3** |  |  |
| **7** | **Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования** | **ед.** | **1** | **2** | **3** |  |  |
| **8** | **Площадь муниципальных территорий общего пользования** | **кв. м** | **18682** | **18682** | **18682** |  |  |
| **9** | **Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования** | **кв. м** | **2574** | **9864** | **18682** |  |  |
| **10** | **Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования** | **%** | **14** | **53** | **100** |  |  |

**8. Риски реализации муниципальной программы.**

**Меры управления рисками.**

Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов программы. К ним следует отнести экономические, финансовые, правовые и управленческие риски.

Основными рисками реализации муниципальной программы являются:

1) *экономические риски*:

- существенное ухудшение параметров экономического состояния, что повлечет за собой:

- увеличение дефицита бюджета муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара;

- увеличение объема муниципального долга и стоимости его обслуживания;

- увеличение рисков несбалансированности бюджета поселка;

- уменьшение покупательской способности субъектов экономической деятельности, являющихся потенциальными покупателями муниципального имущества в рамках процесса приватизации;

- негативное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций и хозяйственных обществ.

Для минимизации данной группы рисков необходимо:

- наличие долгосрочной бюджетной стратегии, обеспечивающей соблюдение законодательно установленных бюджетных правил,

- учитывать конъюнктурные колебания при бюджетном прогнозировании.

2) *нормативные риски:*

- риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и региональном уровне);

- рост нарушений бюджетного законодательства в муниципальных образованиях.

Для минимизации данной группы рисков необходимо:

- проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполнение программных [мероприятий](#Par1018), достижение поставленной цели и решение задач.

3) *административные риски:*

- вероятность принятия неэффективных решений при координации взаимодействия органов исполнительной власти, участвующих в реализации мероприятий муниципальной программы;

- нарушение требований законодательства органами местного самоуправления в процессе реализации муниципальной программы;

- снижение качества управления муниципальными финансами;

Для минимизации данной группы рисков необходимо:

- обеспечение мониторинга выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы;

- обеспечение эффективного взаимодействия исполнительных органов местного самоуправления поселения в процессе реализации муниципальной программы;

- проведения оперативного и годового мониторинга реализации муниципальной программы, подготовки и представления в установленном порядке ежегодного доклада о ходе и результатах реализации муниципальной программы, включая предложения о корректировке муниципальной программы.

Кроме того, можно выделить специфические риски реализации подпрограммы в некоторых сферах ее реализации:

1. Потенциальные угрозы бюджетно-финансовой системы*:*

- несоблюдение порядка и сроков подготовки проекта решения о бюджете рабочего поселка (пгт) Архара на очередной финансовый год и плановый период;

- несвоевременное и неполное исполнение бюджета поселка в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

- нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса;

- существенное ухудшение параметров экономического состояния, что повлечет за собой увеличение дефицита бюджета поселка, увеличение объема муниципального долга и стоимости его обслуживания;

- нарушение требований бюджетного законодательства в части вопросов ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, порядка и сроков подготовки бюджетной отчетности бюджета поселка;

- несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления;

- увеличение просроченной кредиторской задолженности;

- снижение качества управления муниципальными финансами;

К специфическим мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей в данной сфере, относятся:

- по результатам проводимого мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы подготовка и направление участникам и неучастникам бюджетного процесса системных разъяснений и методических материалов по вопросам организации формирования, исполнения бюджета поселка, ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности;

- проведение мероприятия по минимизации нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации в сфере организации ведения бюджетного учета;

- контроль за порядком и соблюдением сроков подготовки бюджетной отчетности;

- проведение мероприятия по формированию достоверной и прозрачной бюджетной отчетности;

- установление верхнего предела муниципального внутреннего долга поселка;

- выявление рисков недостаточности средств на финансовое обеспечение социально-значимых расходных обязательств, возникновения обязательств по погашению накопленной задолженности по результатам анализа исполнения бюджета поселка.

2. Потенциальные угрозы реализации программы в сфере имущественных отношений:

- изменение количественного и качественного состава юридических лиц и имущества, входящих в состав муниципального имущественного комплекса, которые необходимы для реализации возложенных на поселок муниципальных полномочий. Это, в свою очередь, повлияет на показатели оптимизации состава муниципального имущества (количество организаций поселка, объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся на вещном праве у данных организаций), на показатели повышения эффективности управления муниципальными организациями и хозяйственными обществами.

В качестве мер управления указанными рисками в целях минимизации отрицательных последствий предусматриваются:

- обеспечения защиты имущественных и иных законных прав поселка в судебном порядке.

- совершенствование механизмов управления поселковым муниципальным имуществом посредством нормативного правового регулирования;

- использование новых методов (форм) управления муниципальным имуществом, в том числе с привлечением частного партнерства.

3. Потенциальные угрозы в сфере формирования профессионального и эффективного административного аппарата:

- низкая закрепляемость кадрового состава;

- недостаточность средств финансового обеспечения на укрепление материально-технической базы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2018-2022 годы» | | | | | | | | | | | | | | |
| Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Срок реализации | | Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы | Наименование показателя, единица измерения | Базисный год | Значение планового показателя по годам реализации | | | | | Отношение последнего года к базисному году, % | |
| начало | завершение | *2018 год* | *2019 год* | *2020 год* | *2021 год* | *2022 год* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|  | **Программа** " Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2018-2022 годы" | 2018 | 2022 | Администрация муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара | Доля выполненных работ по благоустройству территории муниципального образования округа, % | 0 | 25 | 53 | 88 | 94 | 100 | 100 | |
| 1. | **Основное мероприятие:** Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара | 2018 | 2022 | Администрация муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1. | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | 2018 | 2022 | Администрация муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара | Доля площади благоустроенных территорий % | 0 | 35 | 52 | 76 | 87 | 100 | 100 | |
| 1.2. | Выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | 2018 | 2020 | Администрация муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара | Доля площади благоустроенных территорий % | 0 | 14 | 53 | 100 |  |  | 100 | |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере | | | | |
| реализации муниципальной программы | | | | |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения (наименование) нормативного правового акта | Координатор муниципальной программы | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление главы муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара | О внесении изменений в постановление главы поселка Архара «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2018-2022 годы», | Администрация муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара | По мере необходимости, не реже 1 раза в год |
|  | Решение поселкового Совета народных депутатов | «О бюджете рабочего поселка (пгт) Архара на очередной финансовый год и плановый период» | Администрация муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара | Ежегодно  2018-2022 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Координатор муниципальной программы, участники муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |
| ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Муниципальная программа** «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара» | Администрация муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара |  |  |  |  | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | **Основное мероприятие:**  Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара | Администрация муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара |  |  |  |  | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара |  |  |  |  | 420,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | Администрация муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара |  |  |  |  | 80,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара на 2018-2022 годы»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.рублей) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | 4-й год реализации | 5-й год реализации |
|  | **Муниципальная программа**  «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара» | Всего | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие:**  Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Архара | Всего | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\* |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | Всего | 420,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 420,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\* |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | Всего | 80,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 80,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\* |  |  |  |  |  |  |